ANALISE DE GAPS

Backend vs Frontend

Sistema UnifyCard

Funcionalidades prontas no backend que precisam de UI no frontend

Data: 20 de Janeiro de 2026

# 1. RESUMO EXECUTIVO

Esta analise identifica todas as funcionalidades do backend que ainda nao possuem interface correspondente no frontend. O objetivo e garantir que o frontend absorva 100% das capacidades ja implementadas.

## 1.1 Numeros Gerais

| METRICA | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| Total de arquivos .routes.ts no backend | 210 |
| Modulos sem API no frontend | 19 |
| Core routes sem API no frontend | 17 |
| Routes de alta criticidade faltando | 32 |
| Routes de media criticidade faltando | 12 |
| Routes de baixa criticidade faltando | 20 |

# 2. MODULOS DO BACKEND SEM API NO FRONTEND

## 2.1 Criticidade ALTA (Prioridade P0)

Estes modulos representam funcionalidades completas e essenciais do sistema.

| MODULO | ROUTES | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| rides | 22 | Sistema completo de corridas: motoristas, veiculos, zonas, pricing, matching, promocoes, seguranca |
| work | 6 | Jobs, workers, skills, assignments, applications, work-insights |
| work-instant | 3 | Trabalho instantaneo: status, workers disponiveis |

## 2.2 Criticidade MEDIA (Prioridade P1)

| MODULO | ROUTES | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| live-chat | 1 | Chat em tempo real: rooms, messages, blocks |
| social-chat | 1 | Chat social integrado ao feed |
| care | 1 | Sistema de cuidados e suporte |
| dispatch | 1 | Distribuicao de oportunidades |
| inbox | 1 | Caixa de entrada social |
| invoicing | 1 | Sistema de faturamento e NF-e |
| payments | 2 | PIX e Payment Links |
| payout | 1 | Repasses financeiros (parcialmente no payouts.ts) |

## 2.3 Criticidade BAIXA (Prioridade P2)

| MODULO | ROUTES | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| catalog | 1 | Catalogo de produtos |
| media | 1 | Upload e gerenciamento de midias |
| public-profiles | 1 | Perfis publicos |
| reports | 1 | Relatorios operacionais |
| policy-engine | 1 | Motor de politicas (parcialmente em policies.ts) |
| risk-command-center | 1 | Central de risco (parcialmente em risk-dashboard.ts) |
| social-actions | 1 | Acoes sociais integradas |
| devtools | 1 | Ferramentas de desenvolvimento |

# 3. CORE ROUTES SEM API NO FRONTEND

## 3.1 Criticidade ALTA

| MODULO | ROUTES | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| unifybank | 7 | Doacoes, P2P transfers, governanca do fundo regional, consolidacao |
| reviews | 1 | Sistema de avaliacoes |

## 3.2 Criticidade MEDIA

| MODULO | ROUTES | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| referral | 1 | Sistema de indicacoes |
| rbac | 1 | Roles e permissoes |
| catalog (core) | 5 | Produtos canonicos, dynamic pricing, demand, offer index |
| authorization | 1 | Business authorization |

## 3.3 Criticidade BAIXA

| MODULO | ROUTES | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| city | 1 | City readiness |
| config | 1 | Configuracoes do sistema |
| instrumentation | 1 | Metricas de instrumentacao |
| memory | 1 | Memoria institucional |
| notify | 1 | Sistema de notificacoes |
| observability | 1 | Metricas do banco |
| orchestrator | 1 | Orquestrador de intents |
| residence | 1 | Residencia fiscal |
| root-config | 1 | Configuracoes raiz |
| tenants | 1 | Gestao de tenants |
| user-group-allocation | 1 | Alocacao de usuarios em grupos |

# 4. PLANO DE PAGINAS E MENUS

Abaixo esta o mapeamento de onde cada funcionalidade deve ser inserida no frontend, seja em paginas existentes ou novas.

## 4.1 RIDES - Sistema de Corridas (NOVO MENU)

CRIAR NOVO MENU: Corridas/Rides

| PAGINA A CRIAR | ROTA SUGERIDA | FUNCIONALIDADES |
| --- | --- | --- |
| RidesHomePage | /rides | Dashboard de corridas, solicitar corrida, historico |
| RideRequestPage | /rides/request | Solicitar corrida: origem, destino, paradas, tipo servico |
| RideTrackingPage | /rides/:rideId | Acompanhar corrida em tempo real, chat com motorista |
| DriverDashboardPage | /rides/driver | Dashboard do motorista: aceitar corridas, ganhos |
| DriverVehiclesPage | /rides/driver/vehicles | Gerenciar veiculos do motorista |
| DriverAvailabilityPage | /rides/driver/availability | Disponibilidade e zonas de atuacao |
| RidesHistoryPage | /rides/history | Historico de corridas, avaliacoes |
| RidesAdminPage (admin) | /admin/rides | Zonas, pricing, promocoes, analytics |

## 4.2 WORK - Trabalho e Jobs (NOVO MENU)

CRIAR NOVO MENU: Trabalho/Jobs

| PAGINA A CRIAR | ROTA SUGERIDA | FUNCIONALIDADES |
| --- | --- | --- |
| JobsListPage | /jobs | Lista de jobs disponiveis, filtros, busca |
| JobDetailPage | /jobs/:jobId | Detalhes do job, candidatar-se, requisitos |
| JobCreatePage | /jobs/create | Criar novo job (cliente) |
| MyJobsPage | /jobs/my | Jobs criados pelo usuario (cliente) |
| WorkerDashboardPage | /worker | Dashboard do trabalhador: candidaturas, assignments |
| WorkerSkillsPage | /worker/skills | Gerenciar skills e certificacoes |
| WorkerApplicationsPage | /worker/applications | Candidaturas enviadas |
| AssignmentsPage | /assignments | Assignments ativos, historico |
| WorkInsightsPage | /work/insights | Metricas e insights de trabalho |
| WorkInstantPage | /work/instant | Trabalho instantaneo: workers disponiveis agora |

## 4.3 CHAT - Sistema de Mensagens (NOVO MENU OU INTEGRAR)

CRIAR: Menu Mensagens OU integrar em paginas existentes

| PAGINA A CRIAR | ROTA SUGERIDA | FUNCIONALIDADES |
| --- | --- | --- |
| ChatPage | /chat | Lista de conversas, unread count |
| ChatRoomPage | /chat/:roomId | Conversa individual, historico, envio |
| SocialChatDrawer (componente) | n/a | Drawer de chat integrado ao feed social |

## 4.4 UNIFYBANK - Funcionalidades Faltando

INTEGRAR em paginas existentes de Wallet/Finance

| FUNCIONALIDADE | ONDE INSERIR | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| Doacoes | WalletPage ou nova DonationsPage | Fazer e receber doacoes |
| P2P Transfers | WalletPage | Transferencias entre usuarios |
| Fundo Regional | FundAdminPanel (existente) | Governanca completa do fundo |
| Consolidacao de Saldos | FinancialDashboardPage | Visao consolidada de todos os saldos |

## 4.5 REVIEWS - Sistema de Avaliacoes

INTEGRAR em multiplas paginas existentes

| ONDE INTEGRAR | COMPONENTE | DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| ServiceDetailPage | ReviewsList, WriteReview | Avaliacoes de servicos |
| MarketplaceStorePage | StoreReviews, ProductReviews | Avaliacoes de lojas e produtos |
| Profile.tsx | MyReviews, ReceivedReviews | Avaliacoes recebidas e dadas |
| EventDetailPage | EventReviews | Avaliacoes de eventos |
| GrupoDetailPage | GroupReviews | Avaliacoes de grupos |

## 4.6 OUTRAS INTEGRACOES EM PAGINAS EXISTENTES

| MODULO | PAGINA DESTINO | O QUE INTEGRAR |
| --- | --- | --- |
| referral | Profile.tsx ou nova ReferralPage | Codigo de indicacao, convites, recompensas |
| invoicing | FinancialDashboardPage ou InvoiceDashboardPage | Emissao de NF-e, historico fiscal |
| payments (PIX) | CheckoutPage, PaymentLinkPage | Pagamento via PIX QR Code |
| care | Nova CarePage ou integrar em Profile | Suporte, tickets, FAQ |
| dispatch | InboxPage (existente) ou nova | Oportunidades recebidas, aceitar/recusar |
| inbox | Nova InboxPage | Caixa de entrada social unificada |
| catalog (core) | MarketplaceStorePage | Produtos canonicos, pricing dinamico |
| media | Multiplas paginas | Upload de fotos/videos em posts, produtos, perfil |
| public-profiles | Nova PublicProfilePage | Visualizacao publica de perfis |

# 5. ESTRUTURA DE MENUS PROPOSTA

Nova estrutura de menu lateral/navegacao para absorver todas as funcionalidades:

MENU PRINCIPAL (Sidebar):

- Home/Feed - FeedPage (existente)

- Meu Perfil - Profile.tsx (existente)

- Carteira - WalletPage (existente) + P2P, Doacoes

- Marketplace - MarketplaceStorePage (existente)

- Servicos - ServicosPage (existente)

- Eventos - EventosPage (existente)

- Grupos - GruposPage (existente)

- CORRIDAS [NOVO] - RidesHomePage

- TRABALHO [NOVO] - JobsListPage

- MENSAGENS [NOVO] - ChatPage

- INBOX [NOVO] - InboxPage (oportunidades)

- Agenda - UnifiedAgendaPage (existente)

- CRM - CrmPage (existente)

- Financeiro - FinancialDashboardPage (existente)

- Configuracoes - MyConfigurations (existente)

# 6. ARQUIVOS DE API A CRIAR NO FRONTEND

Lista de arquivos a criar em /src/api/:

| ARQUIVO | MODULO BACKEND | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- |
| rides.ts | modules/rides (22 routes) | P0 - ALTA |
| work.ts | modules/work (6 routes) | P0 - ALTA |
| work-instant.ts | modules/work-instant (3 routes) | P0 - ALTA |
| unifybank.ts | core/unifybank (7 routes) | P0 - ALTA |
| reviews.ts | core/reviews (1 route) | P0 - ALTA |
| live-chat.ts | modules/live-chat (1 route) | P1 - MEDIA |
| social-chat.ts | modules/social-chat (1 route) | P1 - MEDIA |
| care.ts | modules/care (1 route) | P1 - MEDIA |
| dispatch.ts | modules/dispatch (1 route) | P1 - MEDIA |
| social-inbox.ts | modules/inbox (1 route) | P1 - MEDIA |
| invoicing.ts | modules/invoicing (1 route) | P1 - MEDIA |
| pix.ts | modules/payments/pix (1 route) | P1 - MEDIA |
| referral.ts | core/referral (1 route) | P1 - MEDIA |
| rbac.ts | core/rbac (1 route) | P1 - MEDIA |
| catalog-core.ts | core/catalog (5 routes) | P1 - MEDIA |
| business-authorization.ts | core/authorization (1 route) | P1 - MEDIA |
| media.ts | modules/media (1 route) | P2 - BAIXA |
| public-profiles.ts | modules/public-profiles (1 route) | P2 - BAIXA |
| reports.ts | modules/reports (1 route) | P2 - BAIXA |
| social-actions.ts | modules/social-actions (1 route) | P2 - BAIXA |

# 7. CRONOGRAMA SUGERIDO

## 7.1 Sprint 1-2: Alta Prioridade (P0)

- Semana 1-2: Criar API rides.ts e paginas basicas de corridas

- Semana 3-4: Criar API work.ts e paginas de jobs/trabalho

- Semana 5: Integrar unifybank.ts (P2P, doacoes)

- Semana 6: Integrar reviews.ts em paginas existentes

## 7.2 Sprint 3-4: Media Prioridade (P1)

- Semana 7-8: Chat (live-chat.ts, social-chat.ts)

- Semana 9: Inbox e dispatch

- Semana 10: Invoicing e PIX

- Semana 11-12: Referral, RBAC, Catalog core

## 7.3 Sprint 5+: Baixa Prioridade (P2)

- Media upload

- Public profiles

- Reports avancados

- Social actions

# 8. CONCLUSAO

O backend do UnifyCard possui funcionalidades robustas e completas que ainda nao estao expostas no frontend. Os modulos de RIDES (22 routes) e WORK (9 routes) representam sistemas inteiros que precisam de interface.

ACAO IMEDIATA: Criar os arquivos de API faltantes e as paginas correspondentes, seguindo a hierarquia Golden Path estabelecida nos documentos de treinamento.

Respeitando as regras do CORE_IMUTAVEL.md:

- Todas as referencias temporais usam Agenda Universal

- Frontend NAO calcula splits - apenas exibe dados do backend

- Nenhuma decisao automatica - sistema sugere, humano decide

- Actor system e fonte de verdade para identidade

--- FIM DO DOCUMENTO ---